附件

铜仁市贯彻落实中央生态环境保护督察“回头看”及长江流域生态问题专项督察整改

措施清单

一、第一轮督察反馈指出，贵州省一些地方和部门对生态环境保护重要性的认识还有差距，有的把发展与保护割裂甚至对立看待，导致发展与保护脱节、保护滞后于发展，甚至让位于发展的情况时有发生。但此次“回头看”发现，一些地区和部门对督察整改仍然存在重视不够、认识不足、推进不力的问题。

原因分析：生态环境保护意识淡薄，对法律法规重要性认识不够，贯彻落实环境保护“党政同责、一岗双责”不力。

整改目标：切实增强政治自觉、思想自觉、行动自觉，牢牢 守好发展和生态两条底线，把督察反馈意见整改作为树牢“四个 意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”的具体行动，不折不扣抓好落实。

整改时限：立行立改，长期坚持

责任单位：市委办、市政府办,各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.将习近平生态文明思想作为各级党委（党组）中心组的重要学习内容，组织开展党政领导干部学习习近平生态文明思想专题培训班，在各级各类公务员岗位培训中增设生态环境保护课程，引导全社会牢固树立生态文明意识。

2.市、县、乡党委和政府每季度至少传达学习或研究部署一次生态文明建设和生态环境保护相关会议、文件精神和决策部署。

3.修订完善《铜仁市2019年环境保护目标责任书考核细则》、《铜仁市环境保护“党政同责、一岗双责”责任制考核实施细则》。

4.各级党委、政府主要负责人对本地区生态环境保护工作负总责，对督察反馈的辖区内重点难点问题实行党政领导分工负责，切实加强统筹协调，形成推进督察整改工作的强大合力。

5.严格落实《铜仁市加强环保督察机制建设的实施意见》，加强对生态文明建设和生态环境保护决策部署贯彻落实情况的检查。

二、第一轮督察反馈指出，铜仁市重金属污染防治形式严峻，重金属污染治理项目进展缓慢，整改方案明确，要于2017年11月底前完成松桃县巴汤湾集中渣库项目。“回头看”发现，巴汤湾集中处置库虽已全面完工，但因存在渗漏实际已停用，未发挥应有作用，需要持续推进整改，督察组认定此问题未完成整改。

原因分析：整改工作不扎实，抓落实的力度、深度有差距。

整改目标：1.持续改善松桃河水质；2.完成巴汤湾渣库漏点排查，完成修复并启用；3.持续开展历史遗留渣库治理工作。

整改时限：持续推进，分步实施

责任单位：松桃县党委和政府、市生态环境局

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.完成松桃县锰渣集中处置库防渗修复工程。（1）2019年12月31日前，完成松桃县锰渣集中处置库调节池修复工程。（2）2020年12月31日前，完成松桃县锰渣集中处置库库区防渗修复工程。

2.推进“两井”综合治理。（1）完成老卜茨小溪水井污水处理站处理能力提升工作。（2）2020年12月31日前，修复文山河水井污水处理站在线监控设备，检修未运行的两条污水处理线。（3）2020年12月30日前，在老卜茨小溪水井污水处理站、文山河水井污水处理站各受纳水体更新完善在线监测设备，并在其各区域安装视频监控设备，管控污水处理站运行情况，监测监控数据与县环保大数据系统互联互通。

3.持续开展历史遗留锰渣库治理工作。（1）充分论证治理措施和途径，科学合理制定治理方案，分步组织实施，实现松桃河水质稳定达标。（2）积极探索锰渣资源化、无害化利用有效途径，多渠道解决历史遗留渣库治理问题。

三、整改方案要求，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，饲养区内规模化养殖场应在2017年底前建设完善粪污收集、储存、处理设施，依法关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场。对此，贵州省农业委员会和原省环境保护厅虽然联合出台文件，并提出工作要求，但后续工作推进、督促指导和考核问责等工作没有跟进，大量未列入整改方案的养殖企业污染治理工作十分滞后，排查不全、底数不清，治理不力，污染严重。

原因分析：对畜禽养殖污染防治工作重要性认识不够，贯彻落实不彻底，执法监管不到位。

整改目标：建设完善粪污收集、储存、处理设施，依法关闭 或搬迁禁养区内畜禽养殖场，逐步提高畜禽养殖废弃物资源化利 用率。

整改时限：2020年6月30日前，并长期坚持

责任单位：市农业农村局、市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.开展排查，摸清底数。按照省农业农村厅和省生态环境厅出台的《关于进一步做好畜禽养殖污染排查和整改工作的通知》要求，在全市范围内对粪污治理情况进行大排查，对所有年出栏50头猪当量以上的养殖场进行逐场登记。

2.边查边改，立查立改。（1）对大排查中查出的畜禽禁养区内规模化养殖场建立台账，挂图作战，逐场整改，在符合生态环保要求前提下，限定过渡期，期满后关闭或搬迁，同时加强跟踪巡查，防止反弹；（2）对非禁养区的规模化养殖场及所有年出栏50头猪当量以上的养殖户有污染环境现象的，立查立改。

3.完善长效监管机制，有序推进整改工作。市农业农村局根据大排查情况，结合畜禽粪污土地承载力，分规模、分区域、分时段整体推进养殖场的粪污处置标准化进程。

4.完善资金投入机制。积极探索第三方集中治理方式，调动社会资本积极投入畜禽养殖污染防治。

四、“回头看”发现，温氏食品集团股份有限公司在铜仁市玉屏县有19家规模化畜禽养殖场位于禁养区内，仍有6家未按要求实施搬迁或关闭。铜仁市碧江区友富养殖场的7家养殖户位于禁养区，不仅未按期关闭，且养殖废水未经处理直排。

原因分析：对畜禽养殖污染防治重要性认识不足，贯彻落实《畜禽规模养殖污染防治条例》、《玉屏侗族自治县畜禽养殖禁养区划分方案》不到位，保畜产品供给与保生态统筹兼顾不够。

整改目标：完成禁养区内养殖场关闭转产工作

整改时限：2019年6月30日前

责任单位：碧江区、玉屏县党委和政府、市农业农村局

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.拆除玉屏县禁养区范围内6家养殖场圈舍内养殖设施及猪栏。

2.拆除碧江区友富等7户养殖场的养殖圈舍。

五、“回头看”发现，一些地区和部门对群众举报的生态环境问题没有认真查、切实改，以致群众反复投诉。“回头看”进驻期间，督察组受理的2688件群众投诉中，有298件为第一轮督察转办事项，涉及129个问题；督察组随机电话回访158个信访投诉事项，群众对其中52个问题办理结果不满意。

原因分析：部分地区和部门对信访问题不够重视，没有对群众诉求进行深入分析，信访办理流于形式，群众的合理诉求得不到有效解决。

整改目标：切实解决人民群众合法合理诉求，提高信访案件办理满意率。

整改时限：2020年6月30日前

责任单位：市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.坚持属地办理原则，对第一轮督察交办的150 件信访投诉件、“回头看”交办的175件信访投诉件开展全面核查，对发现整改不到位、成效“回潮”的问题立即启动整改。

2.市生态环境局强化跟踪督导，对各地信访投诉件办理情况 适时开展现场核查，重点关注群众不满意问题办理情况，确保群 众合理诉求得到有效解决。将处理结果向社会公开，提升群众满意度。

六、贵州省上报建成的128个园区污水处理厂中，有89个仅是简单依托当地县城或乡镇生活污水处理厂，且普遍未经科学论证。由于配套管网建设滞后，加之处理工艺难以满足园区废水处理要求，导致一些园区的废水无法得到有效处理，整改走捷径，轻效果。

原因分析：园区基础设施建设投入不足，部分园区未建设独立污水处理厂，通过接入城镇污水处理厂对园区污水进行处理，但前期论证不充分，对园区污水产生量测算不精准，对园区企业生产工艺特点、废水处理需求未开展详细调查，加之污水收集管网不完善，造成园区废水未能实现应收尽收。

整改目标：进一步完善园区污水收集管网，确保园区污水实现应收尽收，污水处理设施正常运行，园区废水得到有效处理。

整改时限：2020年12月31日前

责任单位：市工信局、市商务局、市科技局、市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.督促指导各产业园区对园区污水处理设施运行情况、污水收集及处理效果等进行环境影响跟踪评价。（1）完成思南经开区、碧江经开区依托城镇污水处理厂处理园区废水的可行性论证报告，确保园区排放污水达到相关要求后才能接入城镇污水处理厂。（2）对水质、水量不能满足所依托的污水处理厂正常运行的，加大财政投入支持，确保污水处理设施正常运行，必要时采取修建分散式污水处理设施进行处理，并达标排放。

2.属地党委政府要加强监管，确保设施正常运行、稳定达标排放。

七、督察发现，贵州省矿山修复底数不清、目标不明、措施不准，整治工作随意性较大。

原因分析：矿山修复底数不清，目标不明确，措施不精准。

整改目标：查清辖区内矿山地质环境现状，摸清矿山修复底数，逐步实现系统保护、整体修复。

整改时限：2021年6月30日前，并长期坚持。

责任单位：市自然资源局、市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）

督导单位：市整改办、市督查督办局

整改措施：1.全面摸清矿山地质环境现状。（1）2019年12月31日前，按照省的安排部署，组织各区县自然资源部门开展矿山地质环境问题排查，对比核实专业技术单位提交的核查成果；根据全省矿山地质环境问题核查报告，完成提交全市矿山地质环境问题核查报告。（2）2019年12月31日前，按照“一矿一档案”的要求，建立全市矿山地质环境治理恢复监管台账，每年进行数据更新。

2.分阶段推进矿山地质环境治理。（1）2019年12月31日前，根据省的安排和要求，督促各地对受矿山开采引发环境破坏较重、风险隐患较大的区域实施综合治理。（2）2020年12月31日前，完成全市16个历史遗留矿山地质环境治理恢复；根据省规划，编制全市矿山地质环境治理恢复专项规划。（3）根据规划确定的目标任务，开展全市矿山地质环境治理恢复，确保全市矿山地质环境得到彻底整治。

3.开展重点生态功能区矿山地质环境治理恢复。（1）2019年12月31日，按照省级规划统筹、市级审核把关、县级监测检查的要求，落实矿山企业地质环境保护与治理恢复的主体责任，鼓励和引导社会资本参与矿山生态修复，切实加强矿山地质环境治理恢复的管控。（2）2021年6月30日前，开展长江经济带废弃露天矿山生态修复，完成乌江流域两岸10公里范围内废弃露天矿山生态修复，治理恢复矿山92个、面积151.46公顷。

4.强化整治工作保障。（1）各区（县、高新区、开发区）政府（管委会）是查清本区域矿山地质环境现状和督促矿山企业实施治理恢复的责任主体，是责任人蔑视矿山治理恢复的责任主体；市自然资源、生态环境、林业等部门要加强矿山地质环境治理恢复的督促指导，确保矿山地质环境治理恢复落到实处。（2）根据贵州省矿山地质环境保护与治理恢复验收技术要求，规范各类矿山地质环境治理恢复工作。（3）根据省遥感监测与随机抽查相结合的监管机制，强化矿山地质环境动态监测，加强对开展地质环境治理恢复情况的检查督导，确保整治目标、措施落到实处，保证整治效果。（4）2020年12月31日前，根据省级安排，完成历年来财政资金投入矿山地质环境治理恢复项目清理工作。

中央生态环境保护督察“回头看”反馈意见铜仁市问题清单

| 序号 | 问题描述 | 责任单位 | 责任人 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一轮督察反馈指出，贵州省一些地方和部门对生态环境保护重要性的认识还有差距，有的把发展与保护割裂甚至对立看待，导致发展与保护脱节、保护滞后于发展，甚至让位于发展的情况时有发生。为此，贵州省督察整改方案要求各级各部门要切实解决思想认识不到位等问题，严格落实环境保护党政同责和一岗双责，确保督察反馈问题全面整改到位。但此次“回头看”发现，一些地区和部门对督察整改仍然存在重视不够、认识不足、推进不力的问题。 | 市委办、市政府办,各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会） | 杨雪峰、罗洪祥、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）主要负责人 | 立行立改，长期坚持 |
| 2 | 第一轮督察反馈指出，铜仁市重金属污染防治形式严峻，重金属污染治理项目进展缓慢，整改方案明确，要于2017年11月底前完成松桃县巴汤湾集中渣库项目。“回头看”发现，巴汤湾集中处置库虽已全面完工，但因存在渗漏实际已停用，未发挥应有作用，部分重金属污染治理项目和渣库治理未完成，需要持续推进整改，督察组认定此问题未完成整改。 | 松桃县党委和政府、市生态环境局 | 松桃县党委和政府主要负责人 | 持续推进，分步实施 |
| 3 | 整改方案要求，加强畜禽养殖废弃物资源化利用，饲养区内规模化养殖场应在2017年底前建设完善粪污收集、储存、处理设施，依法关闭或搬迁禁养区内畜禽养殖场。对此，贵州省农业委员会和原省环境保护厅虽然联合出台文件，并提出工作要求，但后续工作推进、督促指导和考核问责等工作没有跟进，尽管列入整改方案的50个省级以上标准化示范场和248个规模养殖场粪污治理工程基本完成，但大量未列入整改方案的养殖企业污染治理工作十分滞后，排查不全、底数不清，治理不力，污染严重。 | 市农业农村局、市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会） | 安孝荣、张勇、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）主要负责人 | 2020年6月30日前，并长期坚持 |
| 4 | “回头看”发现，温氏食品集团股份有限公司在铜仁市玉屏县有19家规模化畜禽养殖场位于禁养区内，仍有6家未按要求实施搬迁或关闭。铜仁市碧江区友富养殖场的7家养殖户位于禁养区，不仅未按期关闭，且养殖废水未经处理直排。 | 碧江区、玉屏县党委和政府 | 碧江区、玉屏县党委和政府主要负责人 | 2019年6月30日前 |
| 5 | “回头看”发现，一些地区和部门对群众举报的生态环境问题没有认真查、切实改，以致群众反复投诉。“回头看”进驻期间，督察组受理的2688件群众投诉中，有298件为第一轮督察转办事项，涉及129个问题；督察组随机电话回访158个信访投诉事项，群众对其中52个问题办理结果不满意。 | 市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会） | 张勇、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）主要负责人 | 2020年6月30日前 |
| 6 | 省整改方案要求，2018年6月底前，全省要补齐产业园区污水处理设施欠账，完善配套管网。但截至2018年10月底，贵州省上报建成的128个园区污水处理厂中，有89个仅是简单依托当地县城或乡镇生活污水处理厂，且普遍未经科学论证。由于配套管网建设滞后，加之处理工艺难以满足园区废水处理要求，导致一些园区的废水无法得到有效处理，整改走捷径，轻效果。 | 市工信局、市商务局、市科技局、市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会） | 吴继君、石维江、刘嘉赋、张勇、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）主要负责人 | 2020年12月31日前 |
| 7 | 督察发现，贵州省矿山修复底数不清、目标不明、措施不准，整治工作随意性较大。 | 市自然资源局、市生态环境局、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会） | 赵震洋、张勇、各区（县、高新区、开发区）党委（党工委）和政府（管委会）主要负责人 | 2021年6月31日前，并长期坚持 |